附件1

水泥熟料企业超低排放改造进度安排表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **县（市区）** | **生产线名称** | **产能规模（吨熟料/日）** | **有组织改造开工时限** | **有组织改造**  **完成时限** | **无组织改造**  **完成时限** | **清洁运输改造**  **完成时限** |
| 1 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 永安 | Φ4.8×74m  回转窑生产线（1#线） | 5000 | 2023年10月 | 2023年12月 | 2024年12月 | 2025年12月 |
| 2 | 永安 | Φ4.8×74m  回转窑生产线（2#线） | 5000 | 2023年10月 | 2023年12月 | 2024年12月 | 2025年12月 |
| 3 | 福建永安建福水泥有限公司 | 永安 | Φ4.8×74m  回转窑生产线 | 5000 | 2024年5月 | 2024年9月 | 2024年12月 | 2025年12月 |
| 4 | 永安金牛水泥  有限公司 | 永安 | Φ4.8×74m  回转窑生产线 | 5000 | 2023年10月 | 2023年12月 | 2024年12月 | 2025年12月 |
| 5 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 永安 | Φ4.8×74m  回转窑生产线（1#线） | 5000 | 2023年12月 | 2024年6月 | 2024年12月 | 2025年12月 |
| 6 | 永安 | Φ4.0×60m  回转窑生产线（2#线） | 2500 | 2024年5月 | 2024年12月 | 2025年12月 | 2025年12月 |
| 7 | 福建省永安金银湖水泥有限公司 | 永安 | Φ4.0×60m  回转窑生产线 | 2500 | 2024年5月 | 2024年12月 | 2025年12月 | 2025年12月 |
| 8 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 永安 | Φ4.0×60m  回转窑生产线（1#线） | 2500 | 2024年12月前完成“上大压小”，并同步达到超低排放要求。 | | | |
| 9 | 永安 | Φ4.0×60m  回转窑生产线（2#线） | 2500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **县（市区）** | **生产线名称** | **产能规模（吨/日）** | **有组织改造开工时限** | **有组织改造**  **完成时限** | **无组织改造**  **完成时限** | **清洁运输改造完成时限** |
| 10 | 三明金牛水泥  有限公司 | 三元区 | Φ4.3×64m  回转窑生产线 | 4500 | 2023年12月 | 2024年9月 | 2024年12月 | 2025年12月 |
| 11 | 将乐金牛水泥  有限公司 | 将乐县 | Φ4.8×74m  回转窑生产线 | 5000 | 2023年12月 | 2024年12月 | 2024年12月 | 2025年12月 |
| 12 | 福建金牛水泥  有限公司 | 将乐县 | Φ4.0×60m  回转窑生产线（1#线） | 2500 | 2024年5月 | 2025年5月 | 2025年12月 | 2025年12月 |
| 13 | 将乐县 | Φ4.0×60m  回转窑生产线（2#线） | 2500 | 2024年12月 | 2025年12月 | 2025年12月 | 2025年12月 |
| 14 | 大田红狮水泥  有限公司 | 大田县 | Φ4.8×74m  回转窑生产线 | 5000 | 2023年10月 | 2023年12月 | 2024年12月 | 2025年12月 |
| 15 | 福建省大田县新岩水泥有限公司 | 大田县 | Φ4.8×74m  回转窑生产线 | 5000 | 2023年12月 | 2024年6月 | 2024年12月 | 2025年12月 |
| 16 | 福建省大田县鑫城水泥有限公司 | 大田县 | Φ4.3×64m  回转窑生产线 | 3000` | 2024年6月 | 2025年6月 | 2025年12月 | 2025年12月 |
| 17 | 福建三明南方水泥有限公司 | 清流县 | Φ4.8×74m  回转窑生产线 | 5000 | 2023年1月 | 2023年7月 | 2024年12月 | 2025年12月 |
| 18 | 福建明狮水泥有限公司 | 明溪县 | Φ4.0×60m  回转窑生产线 | 2500 | 2024年12月 | 2025年12月 | 2025年12月 | 2025年12月 |